**Proyecto SGIE Web Site**

**Plan de Pruebas**

**Preparado por**: Damaris Nazareth Trejo Roman

**Introducción**

Este plan de pruebas está diseñado como una guía sencilla para verificar el correcto funcionamiento básico de la aplicación de gestión de empleados. Dado que se trata de un proyecto pequeño, el alcance de las pruebas se limita únicamente a la validación de la **interfaz de usuario**, asegurando que sea clara, funcional y fácil de usar.

**Recursos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tester** | **% Participación** |
| Damaris Nazareth Trejo Roman | 100 % |

**Alcance**

Las pruebas incluyen únicamente:

* **Interfaz de Usuario (UI):** Verificación de que los elementos principales (formularios, botones, menús y panel de control) se muestren correctamente y sean accesibles.

**Fuera del Alcance**

* Pruebas de rendimiento.
* Pruebas de seguridad avanzadas.
* Pruebas de traducción o localización.

**Pruebas de Aceptación (UAT)**

Se realizará una revisión básica de la interfaz con los usuarios finales para confirmar que puedan navegar en el sistema y comprender las funciones principales sin dificultad.

**Infraestructura**

Se utilizarán navegadores web comunes (Google Chrome y Mozilla Firefox) en equipos de escritorio para realizar las pruebas de interfaz.

**Suposiciones**

* El sistema estará completo y accesible para realizar la validación visual.
* No se requieren configuraciones técnicas adicionales para estas pruebas.

**Riesgos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Riesgos** | **Probabilidad**  **(1-5)** | **Impacto**  **(1-5)** | **Severidad**  **(Prob\*Impct)** | **Plan de Mitigación** |
| 1 | Errores visuales en la interfaz que dificulten el uso. | 2 | 4 | 8 | Realizar ajustes rápidos en diseño y estilos antes de la entrega final. |
| 2 | Inconsistencias menores en botones o formularios. | 3 | 3 | 9 | Probar cada elemento visual de forma individual y corregir en el momento. |